План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Михайловском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Планируемые сроки строительства | Факт 2023 | План на 2024год, (тыс. руб.) | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | а/д Рубцовск- Угловское- Михайловское | км 146+800 - км 151+800; | краевой бюджет | 90 777,652 | 2023-2024 | 5 000,00 | 85 777,652 | 100% | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.2 | а/д Ключи - Петухи - Каип - Ащегуль - Назаровка - Михайловское | км 59+800 | Краевой и Местный бюджет | 2674,247 | 2023-2024 | 1 200,00 | 1 474, 247 | 100% | Перила и тротуары |
| 1.3 | а/д Назаровка- Николаевка | Км 0+600 | Краевой и Местный бюджет | 2667,431 | 2023-2024 | 1 200,00 | 1 467, 431 | 100% | Перила и тротуары |
| 1.4 | УДС ул. Центральная в с.Михайловское | ПК 0+00-4+00 | Краевой и Местный бюджет | 2 785 | 2023 | 2785 | - | 100% | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.5 | УДС ул. Центральная в с.Михайловское | ПК 4+00+8+90 | Краевой и Местный бюджет | 3 982 | 2024 | - | 3982 | - | Ремонт асфальтобетонного покрытия |

|  |  | 2. Объекты инженерной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строительства, реконструкции (тыс. руб) | Планируемые сроки строи-тельства | Факт 2023 | План на 2024 г | % готов ности | Мероприятия капитального характера |
| 2.1 | Замена котлов в селах: Бастан, Николаевка, Полуямки, на котельной № 12, и на котельных двух общеобразовательных учреждений в с. Михайловское, всего 12 котлов | с. Бастан с. Николаевка, с. Полуямки, с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 5196 | 2022-2023 | 196 | - | 100 | Замена котлов |
| 2.2. | Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Михайловское | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 36680 | 2023-2024 | 5280 | 31400 | 15 | Капитальный ремонт котельной |
| 2.3 | Приобретение резервных источников питания на котельные района | Михайловский район | Краевой, районный бюджет | 4333 | 2023-2024 | 1000 | 3333 | 23 | Приобретение резервных источников питания на котельные района |
| Водоснабжение |
|  |  | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Плани-руемые сроки строи-тельства | Факт 2023 | План на 2024 г | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| 2.4 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водонапорного узла | с. Михайловское | Краевой и местный бюджет | 4810 | 2022; 2024 | - | 2594 | 46 | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Капитальный ремонт водопровода в с. Михайловское, по ул. 100 - летияМихайловского | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 12000 | 2024 | - | 12000 | - | Капитальный ремонт |
| 2.6 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Ракиты | С. Ракиты | Краевой, районный бюджет | 3740 | 2023 | 3740 | - | 100 | Капитальный ремонт |

3. Благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Плани-руемые сроки строи-тельства | 2023 г. Факт | План на 2024 | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | «Капитальный ремонт фонтана в с. Михайловское Михайловского района», село Михайловское, пр. Октябрьский | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 3191 | 2025 | - | - | - | Обустройство привокзальной территории, капитальный ремонт фонтана, устройство тротуара, ремонт основания стелы«100 лет с. Михайловское», установка освещения и малых архитектурных форм, озеленение зоны отдыха |
| 3.2 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | с. Михайловское с. Ракиты с. Бастан с. Ащегуль р.п. Малиновое Озеро | краевой, местный бюджеты | 9895,19 | 2024-2025 | - | 2995 | - | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| 3.3 | Обустройство парковой зоны отдыха | с. Бастан | краевой, местный бюджеты | 1247 | 2022 | 1247 | - | 100 | Обустройство парковой зоны отдыха с. Бастан |
| 3.4 | Обустройство зоны отдыха | с. Ракиты | краевой, местный бюджеты | 1984 | 2023 | 1984 | - | 100 | Обустройство зоны отдыха |
| 3.5 | Обустройство детской спортивной площадки в детском оздоровительном лагере | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 1547 | 2023 | 1547 | - | 100 | Обустройство детской спортивной площадки |
| 3.6 | Обустройство детской площадки в с. Ащегуль | С. Ащегуль | краевой, местный бюджеты | 1064 | 2023 | 1064 | - | 100 | Обустройство детской площадки |
| 3.7 | Обустройство детской площадки в р.п. Малиновое Озеро | р.п. Малиновое Озеро | краевой, местный бюджеты | 1518 | 2023 | 1518 | - | 100 | Обустройство детской площадки |
| 3.8 | Обустройство спортивной площадки в с. Ракиты | с. Ракиты | краевой, местный бюджеты | 1984 | 2023 | 1984 | - | 100 | Обустройство спортивной площадки |
| 3.9 | Благоустройство парка в с. Бастан | с. Бастан | краевой, местный бюджеты | 1110 | 2023 | 1110 | - | 100 | Благоустройство парка |
| 3.10 | Благоустройство общественной территории села . Ракиты | С. Ракиты | краевой, местный | 3047 | 2024 | - | 3047 | - | Благоустройство территории села: строительство парковки, детской площадки велопарковки, ограждения |
| 3.11 | Благоустройство площади в центре р.п. Малиновое Озеро | Р.п. Малиновое Озеро | краевой, местный | 4485 | 2024 | - | 4485 | - | Благоустройство площади в центре села |
| 3.12 | Строительство детской спортивной площадки в с. Полуямки | С. Полуямки | краевой, местный бюджеты | 1290,7 | 2024 | - | 1290,7 | - | Строительство детской спортивной площадки в с. Полуямки |
| 3.13 | Монтаж освещения в с. Николаевка | С. Николаевка | 1290,7 | 1483,9 | 2024 | - | 1483,9 | - | Монтаж освещения в с. Николаевка |
| 3.14 | Строительство автостоянки в с. Михайловское | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 1839,1 | 2024 | - | 1839,1 | - | Строительство автостоянки в с. Михайловское |
| 3.15 | Строительство спортивной площадки на территории лыжной базы в с. Михайловское | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 2239,6 | 2024 | - | 2239,6 | - | Строительство спортивной площадки на территории лыжной базы в с. Михайловское |

| 4. Социальная инфраструктура |
| --- |
| 4.1 | Оборудование для Малиновоозерской средней общеобразовательной школы | Р.п. Малиновое Озеро | краевой бюджет | 1323 | 2023 | 1323 | - | 100 | Оборудование для проведения образовательных мероприятий по проекту «Цифровая образовательная среда» |
| 4.2 | Оборудование для Николаевской средней общеобразовательной школы | С. Николаевка | краевой бюджет | 1200 | 2023 | 1200 | - | 100 | Оборудование для проведения образовательных мероприятий по проекту «Точка роста» |
| 4.3 | Капитальный ремонт средств размещения в оздоровительном центре им. Гагарина, оборудование столовой | С. Михайловское | краевой бюджет | 1500 | 2023 | 1500 | - | 100 | Отремонтировано 8 крыш, приобретено новое оборудование для столовой в оздоровительном центре им. Гагарина |
| 4.4. | Капитальный ремонт здания средней школы в с. Ракиты | С. Ракиты | краевой, местный бюджеты | 83000 | 2023 | 83000 | - | 100 | Капитальный ремонт здания |
| 4.5 | Капитальный ремонт детской юношеской спортивной школы | С. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 15000 | 2024 | - | 15000 | - | Капитальный ремонт здания |
| 4.6 | Пополнение материально - технической базы образовательных учреждений | Михайловский район | краевой бюджет | 18000 | 2023 | 18000 | - | 100 | На баланс поставлены: укладчик лыжных трасс, оборудование цифровых лабораторий, камер видеонаблюдения, систем сигнализации, металлодетектор, школьный автобус |
| 4.7 | Ремонт уличной сценической площадки, ремонт кровли в Николаевском и Ракитовском сельских домах культуры | Михайловский район | краевой, местный бюджеты | 7415 | 2023 | 7415 | - | 100 | Капитальный ремонт «Михайловский МФКЦ» |
| 4.8 | Пополнение материально - технической базы учреждений культуры | Михайловский район | краевой бюджет | 1400 | 2023 | 1400 | - | 100 | Пополнение материально - технической базы учреждений культуры |
| 4.9 | Капитальный ремонт памятников в селах Бастан, Назаровка и других объектов культурного наследия | Михайловский район | краевой бюджет | 3115 | 2023 | 3115 | - | 100 | Капитальный ремонт памятников в селах Бастан, Назаровка и других объектов культурного наследия |
| 4.10 | Капитальный ремонт ДК с. Ракиты | С. Ракиты | краевой, местный бюджеты | 15000 | 2024 | - | 15000 | - | Капитальный ремонт ДК с. Ракиты |
| 4.11 | Капитальный ремонт КГБУЗ «МСЧ Малиновое озеро» | с. Малиновое Озеро | краевой бюджет | 19000 | 2022-2023 | 8000 | - | 100 | Капитальный ремонт КГБУЗ «МСЧ Малиновое озеро» |
| 4.12 | Пополнение материально – технической базы здравоохранения района | Михайловский район | краевой бюджет | 6800 | 2023 | 6800 | - | 100 | На баланс поставлены: медицинское оборудование, 2 автомобиля |
| 4.13 | Капитальный ремонт зданий Михайловской ЦРБ | Михайловский район | краевой бюджет | 28760 | 2023 | 28760 | - | 100 | Капитальный ремонт зданий |
| 4.14 | Капитальный ремонт ограждения КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» | с. Михайловское | краевой бюджет | 1500 | 2023 | 1500 | - | 100 | Капитальный ремонт ограждения |