План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Михайловском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Планируемые сроки строительства | Факт 2024 | План на 2025год, (тыс. руб.) | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | а/д Рубцовск- Угловское- Михайловское | км 146+800 - км 151+800; | краевой бюджет | 90 777,652 | 2023-2024 | 85 777,652 |  | 100% | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.2 | Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области в Михайловском районе | км 206+992 - км 209+471 | краевой бюджет | 23050,00 | 2025 |  | 23050,00 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.3 | УДС ул. Центральная в с.Михайловское | ПК 4+00+8+90 | Краевой и Местный бюджет | 3 982 | 2024 | 3868 | - | 100% | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.4 | УДС ул. К. Маркса (от школы № 1 до Теплопункт)в с.Михайловское | ПК 0+00+4+00 | Краевой и Местный бюджет | 3 446,714 | 2024 |  | 3 446,714 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |

|  |  | 2. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта |  | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строительства, реконструкции (тыс. руб) | Планируемые сроки строи-тельства | Факт 2024 | План на 2025 г | % готов ности | Мероприятия капитального характера |
| 2.1. | Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Михайловское |  | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 21574,2 | 2024 | 21574,2 | - | 100 | Капитальный ремонт котельной |
| 2.2 | Приобретение и монтаж 3 котлов на котельных района |  | с. Михайловское с. Полуямки с. Назаровка | Краевой, районный бюджет | 3534,8 | 2024 | 3534,8 | - | 100 | Приобретение и монтаж 3 котлов на котельных района |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта |  | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Плани-руемые сроки строи-тельства | Факт 2023 | План на 2024 г | % готов ности | Мероприятия капитального характера |
| 2.3 | Капитальный ремонт скважины |  | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 2190,6 | 2024 | 2191,6 | - | 100 | Капитальный ремонт скважины |
| 2.4 | Капитальный ремонт водопровода в с. Михайловское по ул. 100 лет Михайловского |  | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 6678,7 | 2025 | - | 6678,7 | - | Капитальный ремонт водопровода в с. Михайловское по ул. 100 лет Михайловского |
| 2.5 | Капитальный ремонт водонапорной башни |  | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 3615,9 | 2025 | - | 3615,9 | - | Капитальный ремонт водонапорной башни |
| 2.6 | Капитальный ремонт водопровода в с. Михайловское, ул. Красноармейская - Северная |  | с. Михайловское | Краевой, районный бюджет | 11707,0 | 2024 | 11707,0 | - | 100 | Капитальный ремонт водопровода |

3. Благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Плани-руемые сроки строи-тельства | 2024 г. Факт | План на 2025 | % готовности | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | «Капитальный ремонт фонтана в с. Михайловское Михайловского района», село Михайловское, пр. Октябрьский | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 3191 | 2025-2026 | - | - | - | Обустройство привокзальной территории, капитальный ремонт фонтана, устройство тротуара, ремонт основания стелы«100 лет с. Михайловское», установка освещения и малых архитектурных форм, озеленение зоны отдыха |
| 3.2 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | с. Михайловское с. Ракиты с. Бастан с. Ащегуль р.п. Малиновое Озеро | краевой, местный бюджеты | 10890 | 2024-2026 | 2995 | - |  | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| 3.3 | Обустройство детской площадки | с.Михайловское | краевой, местный бюджеты | 1968,5 | 2025 | 1968,5 | - | - | Обустройство детской площадки с.Михайловское |
| 3.4 | Обустройство спортивной площадки | с. Николаевка | краевой, местный бюджеты | 1678,4 | 2025 | 1678,4 |  |  | Обустройство спортивной площадки в с. Николаевка |
| 3.5 | Монтаж уличного освещения | с. Назаровка | краевой, местный бюджеты | 1359,15 | 2025 | 1359,15 |  |  | Монтаж уличного освещения в с. Назаровка |
| 3.6 | Монтаж уличного освещения | с. Ракиты | краевой, местный бюджеты | 2184,5 | 2025 | 2184,5 | - | - | Монтаж уличного освещения в с. Ракиты |
| 3.7 | - Монтаж уличного освещения | с. Полуямки |  | 1724,5 | 2025 | 1724,5 |  |  | Монтаж уличного освещения в с. Полуямки |
| 3.8 | - Монтаж уличного освещения | с. Ащегуль | краевой, местный бюджеты | 1150 | 2025 | 1150 | - |  | Монтаж уличного освещения в с. Ащегуль |
| 3.9 | - Монтаж уличного освещения | р.п. Малиновое Озеро | краевой, местный бюджеты | 1690,7 | 2024 | 1690,7 | - |  | - Монтаж уличного освещения р.п. Малиновое Озеро |
| 3.10 | - Благоустройство кладбища в с. Бастан | с. Бастан | краевой, местный бюджеты | 1079 | 2025 | 1079 | - | - | Благоустройство кладбища |
| 3.11 | - Благоустройство общественной территории села . Ракиты | с. Ракиты | краевой, местный | 3047 | 2024 | 3047 | - | 100 | Благоустройство территории села: строительство парковки, детской площадки велопарковки, ограждения |
| 3.12 | - Благоустройство площади в центре р.п. Малиновое Озеро | р.п. Малиновое Озеро | краевой, местный | 4485 | 2024 | 3030 | - | 100 | Благоустройство площади в центре села |
| 3.13 | - Строительство детской спортивной площадки в с. Полуямки | с. Полуямки | краевой, местный бюджеты | 1290,7 | 2024 | 1290,7 | - | 100 | - Строительство детской спортивной площадки в с. Полуямки |
| 3.14 | - Монтаж освещения в с. Николаевка | с. Николаевка | 1290,7 | 1483,9 | 2024 | 1483,9 | - | 100 | - Монтаж освещения в с. Николаевка |
| 3.15 | - Строительство автостоянки в с. Михайловское | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 1839,1 | 2024 | 1839,1 | - | 100 | - Строительство автостоянки в с. Михайловское |
| 3.16 | - Строительство спортивной площадки на территории лыжной базы в с. Михайловское | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 2239,6 | 2024 | 2239,6 | - | 100 | - Строительство спортивной площадки на территории лыжной базы в с. Михайловское |
| 3.17 | 1) «Благоустройство парка 1 этап», расположенного по адресу: пр. Октябрьский, 7, с. Михайловского, Михайловского района, Алтайского края 2) «Пешеходная зона по ул. К. Маркса в с. Михайловское 1 этап». | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 8686 | 2025 | 8686 | - | - | 1)Благоустройство парка, расположенного по адресу: пр. Октябрьский, 7, с. Михайловского, 2) Обустройство пешеходной зоны по ул. К. Маркса в с. Михайловское |

| 4. Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Устройство противопожарной лестницы к зданию Михайловского лицея | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 1224,6 | 2024 | 1224,6 | - | 100 | монтаж металлической противопожарной лестницы |
| 4.2. | Ремонт двух зданий МБОУ «Михайловская СОШ № 1» | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 74000 | 2025 | 74000 | - | - | Ремонт двух зданий МБОУ «Михайловская СОШ № 1» |
| 4.3 | Капитальный ремонт ДК в с. Ракиты | с. Ракиты | краевой, местный бюджеты | 35487 | 2025 | - | 35487 | - | Капитальный ремонт ДК в с. Ракиты |
| 4.4 | Ремонт кровли здания ДК в р.п. Малиновое Озеро | р.п. Малиновое Озеро | краевой, местный бюджеты | 26463,2 | 2025 | - | 26463,2 | - | Ремонт кровли здания ДК в р.п. Малиновое Озеро |
| 4.5 | Капитальный ремонт зрительного зала Михайловского МФКЦ | с. Михайловское | краевой, местный бюджеты | 15564,4 | 2025 | - | 15564,4 | - | Капитальный ремонт зрительного зала Михайловского МФКЦ |