СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛИНОВООЗЁРСКОГО ПОССОВЕТА

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19 июня 2017 года						                      	№ 14

р.п. Малиновое Озеро

| Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Малиновоозёрский поссовет Михайловского района Алтайского края |  |
| --- | --- |

В соответствии с основными направлениями развития   муниципального образования муниципального образования Малиновоозёрский поссовет Михайловского района Алтайского края, с требованиями ст.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальном образовании Малиновоозёрский поссовет Михайловского района Алтайского края  (приложение N 1).

2. Обнародовать настоящее  решение на информационном стенде и на официальном Интернет-сайте Администрации Малиновоозёрского  поссовета.

3. Контроль за  исполнением данного решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава поссовета				                                 	И.И.Даневец

Приложение к решению Совета депутатов Малиновоозёрского поссовета от __19.06.2017 №_14__

Программа

«Развитие транспортной инфраструктуры

Муниципального образования Малиновоозёрский поссовет Михайловского района Алтайского края 2017-2026 годы»

2017 год

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Малиновоозёрский поссовет Михайловского района Алтайского края на 2017-2026 годы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Малиновоозёрского поссовета |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация Малиновоозёрского поссовета |  |  |
| Цели Программы | - Создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Малиновоозёрский поссовет Михайловского района Алтайского края с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества. |  |  |
| Задачи Программы | - повышение качества и точности определения потребности в приведении улично-дорожной сети р.п. Малиновое Озеро в соответствие с ГОСТами; - приведение улично-дорожной сети р.п. Малиновое Озеро в соответствие с ГОСТами. |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 – 2026 гг. |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование, тыс.руб. | 2017 | 2018-2026 |
|  | Районный бюджет | 511,0 | 6480,0 |
|  | Бюджет поселения | 20,0 | 230,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | Всего | 531,0 | 6730,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | В результате реализации программы ожидается повышение качества и точности определения потребности приведения улично-дорожной сети в соответствии с ГОСТами, значительная часть улично-дорожной сети соответствует ГОСТам. Показатели эффективности приведены в таблице 1. |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Администрация муниципального образования Малиновоозёрский поссовет Михайловского района Алтайского края |  |  |

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Транспортная сеть городского поселения является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства, транспортного сообщения между поселениями включая автобусное сообщение, а также передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению.

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных факторов. Недостаток финансирования, отсутствие ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети, отсутствие тротуаров, либо их ненадлежащее состояние негативно сказывается на безопасности участников дорожного движения.

Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов материалов в том числе асфальт, щебень и грунтовые. Имеется износ дорожной сети и искусственных сооружений на отдельных участках, что в свою очередь угрожает безопасности дорожного движения, движению транспортных средств, что может повлечь нарушение жизнедеятельности населения и функционированию различных служб, в том числе экстренных.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения по состоянию на 01 января 2017г. составляет 55,5 км., протяженность дорог регионального значения составляет 13,3кв.км. Протяженность дорог местного значения с асфальтовым покрытием составляет 13,2 км., с грунтовым – 42,3 км.

В зимний период необходимо производить очистку дорожных покрытий от снега, производить россыпь противогололёдных материалов.

В летний период проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, обочин, и другие работы с целью обеспечения дорожной  безопасности, однако этих средств не достаточно для приведения в соответствии с ГОСТами всей улично-дорожной сети.

|  | ремонт автомобильных дорог | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ямочный ремонт | Грейдирование, киркование | Россыпь противогололедными материалами |  | Очистка от снега |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | Тонн | тыс. руб. |
| 2017 год | 450,0 | 100,0 | 4,2 | 40 | 37,0 |

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Малиновоозёрский  поссовет с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. Создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах рабочего поселка, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Малиновоозёрский поссовет на период до 2026 года:

- повысить качество и точность определения потребности в приведении улично-дорожной сети муниципального образования Малиновоозёрский поссовет в соответствие с ГОСТами;

- приведение улично-дорожной сети рабочего поселка в соответствие с ГОСТами.

Срок реализации Программы - 2017-2026 годы. Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения, 6500 кв.м;

- доля улиц, на которые имеются паспорта, в общем количестве улиц,  12%.

Перечень показателей (индикаторов) эффективности реализации Долгосрочной целевой программы:

Таблица 1

| Наименование целей и задач | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Показатель до реализации программы | Показатель после реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение улично-дорожной сети муниципального образования Малиновоозёрский поссовет в соответствие с ГОСТами | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 58788 | 71628 |
| повышение качества и точности определения потребности в приведении улично-дорожной сети муниципального образования Малиновоозёрский поссовет в соответствие с ГОСТами | Доля улиц, на которые имеются паспорта, в общем количестве улиц | % | 0 | 20,77 |

3. Структура финансирования Программы

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Бюджет поселения | 250,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 100,0 |
| Районный бюджет | 6991,0 | 511,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 3600,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Всего: | 7241,0 | 531,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 760,0 | 3700,0 |

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения и  районного бюджета (средства дорожного фонда). Объемы финансирования Программы уточняются при рассмотрении проекта краевого и районного  бюджетов на соответствующий финансовый год.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 7241,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения  будут корректироваться ежегодно с учетом  возможностей.

5. Механизм реализации Программы.

Разработчиком Программы является Администрация Малиновоозёрского поссовета, которая реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы, несут ответственность за их полное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В процессе реализации Программы муниципальный заказчик Программы может осуществить работу по привлечению дополнительных источников финансирования.

Необходимым условием для предоставления субсидий из краевого бюджета является:

- наличие соответствующих целям предоставления субсидий, утвержденных в установленном порядке программ;

- наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования, включающего субсидии;

- наличие утвержденного органами местного самоуправления перечня автомобильных дорог местного значения;

- наличие утвержденных в установленном порядке сметных расчетов стоимости работ на объекты капитального ремонта с положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы проектной документации, либо обязательство муниципального образования, предусматривающее обеспечение разработки сметных расчетов и проектной документации с проведением государственной вневедомственной экспертизы проектной документации (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).

6.  Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации, количественные характеристики которых отражены в целевых индикаторах и показателях.

В частности, к концу 2017 года будут достигнуты следующие результаты:

- отремонтировано 4650 кв.м. автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сокращение доли улиц, на которые отсутствуют паспорта, в общем количестве улиц, что позволит более качественно и точно определить потребность в приведении улично-дорожной сети в соответствие с ГОСТами.