**Утверждено:**

Решением Михайловского сельского Совета депутатов Михайловского района Алтайского края от 26.12.2017 года № 27

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Михайловский сельсовет

Михайловского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

с.Михайловское, 2017

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

муниципального образования Михайловский сельсовет

Михайловского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Михайловского сельсовета |
| Участники муниципальной программы | Администрация сельского поселения Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края; граждане; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации |
| Цель муниципальной программы | создание благоприятных условий жизнедеятельности населения с. Михайловское, повышение качества комфорта сельской местности |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Михайловский сельсовет соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, парков, иных территорий (далее – «общественные территории) и дворовых территорий (далее – «территории»);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Михайловский сельсовет |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федераль-ный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет-ные средства | | 2018 |  |  |  | 700,0 |  | | 2019 |  |  |  | 700,0 |  | | 2020 |  |  |  | 700,0 |  | | 2021 |  |  |  | 700,0 |  | | 2022 |  |  |  | 700,0 |  | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования за счет:  - увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;  - приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние;  - обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования;  - повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;  - повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;  - обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования Михайловский сельсовет. |

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

**муниципального образования Михайловский сельсовет**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по санитарному содержанию, озеленению придомовых территорий поселения, устройству уличного освещения, установке малых архитектурных форм.

Общая территория Михайловского сельского поселения составляет - 1208 га. Площадь жилой застройки многоквартирных домов составляет 3,07 га.

Большинство территорий находится в запущенном состоянии и требуют скорейшей модернизации. Отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

На территории муниципального образования Михайловский сельсовет расположено 49 многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) общей площадью 55,9 тыс. кв.м. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Около 90% многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 40 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов либо отсутствует вообще, либо имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта.

Решение актуальных задач благоустройства территории населенного пункта требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия органа местного самоуправления и заинтересованных лиц позволят обеспечить комплексный подход к решению вопроса благоустройства территории, создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей села.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства**

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности сельской среды. Благоустройство является составляющей сельской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни граждан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных сельских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

**3. Цели и задачи Программы**

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании.

Приведение уровня благоустройства отдельных сельских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов;

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

- повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;

- привлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 год без деления на этапы.

**5. Характеристика основных мероприятий**

**муниципальной Программы**

В ходе реализации данной программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

5.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Правилами предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

5.1.1 Минимальный перечень работ, финансируемых за счет субсидий, средств местных бюджетов и заинтересованных лиц:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведены в таблице 1 муниципальной программы.

Таблица 1 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | 1 кв.м |  |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 опора |  |
| 3 | Установка скамеек | 1 шт. |  |
| 4 | Установка урн | 1 шт. |  |

5.1.2 Дополнительный перечень работ, финансируемых за счет субсидий, средств местных бюджетов и заинтересованных лиц:

- оборудование детских, спортивных, контейнерных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

- озеленение территории.

Условием включения дворовой территории в муниципальную программу по дополнительному перечню является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Доля финансового участия заинтересованных лиц в этом случае составляет не менее 40% и не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству представлен в приложении 1 к Программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края приведен в Приложении 6 к муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в Приложении 7 к Программе.

5.2 Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в приложении 2 к Программе.

5.3 Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления представлен в приложении 3 к Программе.

5.4 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования представлены в приложении 4 к Программе.

**6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет местного бюджета составит 3500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 700,0 тыс. рублей;

2021 год – 700,0 тыс. рублей;

2022 год – 700,0 тыс. рублей.

Объем бюджетного финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решениями Михайловского сельского совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год.

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями об участии заинтересованных лиц в финансировании мероприятий программы.

**7. Сведения об индикаторах муниципальной программы**

Сведения об индикаторах муниципальной программы представлены в приложении 5 к Программе.

**8. Анализ рисков муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: финансовые, социальные, административные и организационные.

Финансовые риски отнесены к наиболее серьезным и связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, а также неисполнением заинтересованными лицами своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ.

В целях ограничения рисков подобного рода планируется ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.

Социальные риски связаны с низкой активностью собственников помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий по подготовке и реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. В целях ограничения рисков подобного рода планируется проведение информационной, разъяснительной и пропагандистской работы с привлечением средств массовых коммуникаций.

Административные риски связаны с неэффективным исполнением мероприятий Программы, что может привести к невыполнению ее цели и задач. Такие риски тесно связаны с организационными рисками, обусловленными ограниченностью кадрового потенциала органа местного самоуправления муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края, принимающих участие в реализации Программы, что создает препятствия для непрерывного руководства и обеспечения единых подходов к ее реализации среди участников, снижает оперативность и качество выполнения функций по администрированию. В связи с этим предполагается осуществлять контроль хода выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы, перераспределение организационной и аналитической нагрузки, связанной с реализацией программных мероприятий.

**9. Ожидаемые результаты реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения.

В результате реализации Программы ожидается:

− увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;

− увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия территорий общего пользования;

− увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;

− увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

− увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;

увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями;

− улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей;

− совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;

− увеличение освещенности улиц муниципального образования;

− повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;

− благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования на территории муниципального образования;

− обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | | | | | |
| согласно минимальному перечню | | | | согласно дополнительному перечню | | |
| ремонт дворовых проездов, кв.м | обеспечение освещения дворовой территории, ед. светильников | установка скамеек, ед. | установка урн, ед. | установка детской и (или) спортивной площадки, ед. | обустройство автомобильной парковки, кв.м. | озеленение территории, кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. К.Маркса, 26  ул. К.Маркса, 24  ул. К.Маркса, 22 | 84 |  | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 2 | ул. Центральная, 1  ул. Центральная, 3 | 42 |  | 4 | 5 | 5 | - | - | - |
| 3 | ул. Центральная, 5  ул. Центральная, 7 | 56 |  | 3 | 4 | 4 | - | - | - |
| 4 | ул. Садовая, 1  ул. Садовая, 3  ул. Садовая, 5  ул. Садовая, 7 | 90 |  | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 5 | ул. К.Маркса, 28  ул. К.Маркса, 30 | 59 |  | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 6 | ул. К.Маркса, 16а | 38 |  | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 7 | ул. К.Маркса, 16  ул. Центральная, 4  ул. Центральная, 6  ул. Центральная, 2  ул. К.Маркса, 20  ул. К.Маркса, 18 | 269 |  | 15 | 15 | 15 | 2 |  |  |
| 8 | ул. К.Маркса, 11 | 20 |  | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
| 9 | ул. Садовая, 44  ул. Садовая, 46  ул. Ленина, 45  ул. Ленина, 47 | 48 |  | 7 | 5 | 5 | - | - | - |
| 10 | ул. Гоголя, 1 | 25 |  | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 11 | ул. Гоголя, 5 | 17 |  | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 12 | ул. Гоголя, 2  ул. Гоголя, 4 | 50 |  | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
| 13 | ул. Гоголя, 8 | 25 |  | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 14 | ул. Морозова, 3 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | ул. Шоссейная, 81  ул. Шоссейная, 79  ул. Шоссейная, 77 | 75 |  | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 16 | ул. Шоссейная, 34 | 19 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 17 | ул. Шоссейная, 34а | 25 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 18 | ул. Шоссейная, 38  ул. Шоссейная, 40 | 37 |  | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 19 | ул. Железнодорожная, 1  ул. Железнодорожная, 2  ул. Железнодорожная, 3  ул. Железнодорожная, 4  ул. Железнодорожная, 5 | 87 |  | 8 | 12 | 12 | - | - | - |
| 20 | ул. Горького, 33 | 28 |  | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| 21 | ул. Гагарина, 54 | 38 |  | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 22 | ул. Молодежная, 31 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 23 | ул. Молодежная, 32 | 12 |  | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 24 | ул. Автомобильная, 2 | 10 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 25 | ул. Садовая, 36 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих

благоустройству в 2018-2022 годах на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ | | | |
| ремонт проезжих частей, пешеходных дорожек, тротуаров, кв.м | обеспечение освещения территории, ед. светильников | установка скамеек, ед. | установка урн, ед. |
| 1 | Детский дворик с.Михайловское |  |  |  |  |
| 2 | Парк с.Михайловское |  |  |  |  |
| 3 | Сквер ул. Садовая, 7в, с. Михайловское |  |  |  |  |
| 4 | пр. Октябрьский, площадь села, с. Михайловское |  |  |  |  |
| 5 | Фонтан, сквер, стела с. Михайловское |  |  |  |  |
| 6 | Стадион «Олимп» с. Михайловское |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта недвижимости или земельного участка, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Перечень видов работ | | | |
| ремонт проезжих частей, пешеходных дорожек, тротуаров, кв.м | обеспечение освещения территории, ед. светильников | установка скамеек, ед. | установка урн, ед. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Размещение информации о Правилах благоустройства на территории Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края | январь 2018 года |
| 2 | Разработка и утверждение графика инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | январь 2018 года |
| 3 | Составление паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки | согласно графика инвентаризации, но не позднее 01.12.2018 года |
| 4 | Направление предписаний собственникам индивидуальных жилых домов об устранении выявленных нарушений | в течение 2018 года |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

Сведения

об индикаторах муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | | | | | |
| 2017 год (факт) | Годы реализации программы | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов | % | 0 | 26,5 | 53,0 | 69,4 | 89,8 | 100 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2 В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий села за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 40 процентов и не более 50 процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

б) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия.

2.2 Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3 Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

2.4 Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

2.5 Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству определяется в размере не менее 40 процентов, но не более 50 процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1 В случае включения заинтересованными лицам и в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Михайловского сельсовета.

3.2 После утверждения дизайн - проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 40 процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3 Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 10 дней после утверждения Программы, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4 Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5 На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.6 Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8 Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3.9 Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.10 Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы»

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на 2018 – 2022 годы» (далее – Порядок).

1.2 Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией

существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3 К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4 От имени Администрации Михайловского сельсовета взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, уполномочен специалист Администрации Михайловского сельсовета.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1 Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края,

осуществляется в соответствии с нормами и правилами благоустройства территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2 Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края,

осуществляется Администрацией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы.

2.3 Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных постановлением Правительством Алтайского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который (которые) вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого (которых) включена в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1(одного) рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение 2 (двух) рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.